项目计划书

小组成员：24微电4班温深航，张峻浩，张俪瀛

- 工作计划

| 阶段 | 时间区间 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务启动 | 6.29 | 明确选题，明确分工 | 《项目计划书》 |
| 硬件设计 | 6.30-7.2 | 绘制pcb版图并采购所需物料 | 原理图、PCB版图 |
| 硬件测试 软件测试 故障排查 | 7.3-7.6 | 焊接PCB并测试各部分功能、同时排查问题并修改 | 焊接成品、测试代码 |
| 功能编写 成品组装 | 7.6-7.9 | 编写相关功能驱动代码、视情况添加外壳 | 成品 |

- 时间安排

- 张俪瀛：可全程投入

- 张峻浩：基本全程投入

- 温深航：

- 物料采购计划

| 物料名称 | 型号 | 数量 | 单价（预估） | 采购渠道 | 货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 分工方案

- 张俪瀛：负责文档撰写，PCB焊接

- 张峻浩：PCB绘制、主功能代码编写

- 温深航：